PHÂN ĐỊNH LẠI 3 VAI TRÒ TRONG ĐỘI RIKKEIGO

Phần 1 - Phân tích các quy ước làm việc hiện tại của đội RikkeiGo

| ## Quy ước | ## Đúng / Sai | ## Quyết định này thuộc về vai trò nào & vì sao | ## Triệu chứng nào ở Bối cảnh do quy ước này gây ra |
| --- | --- | --- | --- |
| ## QU1. Đức duyệt từng đoạn code và tự chọn thư viện bản đồ cho tính năng đặt xe. | ## Sai | Thuộc về Development Team. ## (Lý do: Lập trình viên là người tự tổ chức và toàn quyền quyết định giải pháp kỹ thuật, cách viết code hay chọn thư viện, PO không can thiệp sâu vào cách làm). | ## Gây ra triệu chứng Đức bị quá tải vì sa đà vào công việc chi tiết kỹ thuật thay vì tập trung vào nghiệp vụ sản phẩm. |
| ## QU2. Để đội làm nhanh hơn, trong buổi Daily Scrum mỗi sáng, Lan giao cụ thể ai làm thẻ việc nào trong ngày. | ## Sai | Thuộc về Development Team. ## (Lý do: Scrum Master là người phục vụ, hỗ trợ quy trình và gỡ rối, không được ra lệnh hay phân công công việc cụ thể cho lập trình viên). | ## Gây ra triệu chứng Lập trình viên phàn nàn bị bắt làm theo cách kém hiệu quả vì không được tự chủ động tổ chức công việc của mình. |
| ## QU3. Đức sắp xếp thứ tự ưu tiên Product Backlog dựa trên giá trị mang lại cho người đặt xe. | ## Đúng | Thuộc về Product Owner (Đức). ## (Lý do: PO sở hữu Product Backlog và chịu trách nhiệm tối ưu hóa giá trị sản phẩm thông qua việc sắp xếp thứ tự ưu tiên các tính năng). | ## Không gây triệu chứng tiêu cực; đây là quy ước chuẩn giúp đội đi đúng hướng kinh doanh. |
| ## QU4. Developers tự đổi thứ tự hạng mục trong Product Backlog khi thấy một tính năng khác dễ làm hơn. | ## Sai | Thuộc về Product Owner. ## (Lý do: Lập trình viên chỉ chọn việc trong Sprint Backlog, tuyệt đối không được tự ý thay đổi thứ tự ưu tiên của Product Backlog do PO quản lý). | ## Gây lệch định hướng sản phẩm, khiến các tính năng làm ra có thể không đúng với thứ tự ưu tiên mang lại giá trị cao nhất cho người dùng. |

Phần 2 - Vá lỗi và Chuẩn hóa quy ước cho đội RikkeiGo

Viết lại các quy ước sai thành các câu chuẩn vai trò để giải quyết triệt để 2 triệu chứng đang gặp phải của đội:

- Về việc quản lý kỹ thuật (Sửa QU1):

"Đức (PO) tập trung định nghĩa yêu cầu và giá trị sản phẩm; toàn bộ quyết định về kỹ thuật, cách viết code và lựa chọn thư viện bản đồ thuộc về toàn quyền quyết định của Development Team."

(Giúp gỡ bỏ tình trạng Đức bị quá tải việc chi tiết).

- Về việc phân công công việc (Sửa QU2):

"Lan (SM) đóng vai trò điều phối buổi Daily Scrum và hỗ trợ gỡ rào cản, tuyệt đối không áp đặt hay phân công công việc; các thành viên trong Development Team tự chủ động thương lượng và nhận việc cùng nhau."

(Giúp lập trình viên không còn cảm giác bị ép buộc, tăng tính tự chủ).

- Về việc thay đổi hạng mục công việc (Sửa QU4):

"Development Team tập trung thực hiện đúng mục tiêu Sprint đã cam kết; mọi sự thay đổi hay điều chỉnh thứ tự ưu tiên các hạng mục trong Product Backlog đều phải thông qua quyết định của Product Owner."

(Đảm bảo tính thống nhất và đúng định hướng giá trị cho sản phẩm).